# WikiBridge 测试分析报告

# WikiBridge 测试分析报告

## 封面信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | WikiBridge-TAR-1.0 |
| 项目名称 | WikiBridge 零代码本地知识库 API 分享与 OpenCode/MCP 消费平台 |
| 文档类型 | 测试分析报告 |
| 参考模板 | 测试分析报告（GB8567-88） |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编写日期 | 2026 年 6 月 26 日 |
| 编写单位 | WikiBridge 项目组（武汉大学软件工程课程设计项目组） |
| 被测版本 | 当前 /root/SE/wikibridge 工作区版本 |
| 测试阶段 | 组装测试、确认测试、回归测试 |

## 文档变更历史记录

| 序号 | 日期 | 版本 | 变更人员 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-06-26 | V0.1 | 项目组 | 根据 测试文档.pdf、测试命令输出和 Playwright 截图说明整理测试分析报告初稿。 |
| 2 | 2026-06-26 | V1.0 | 项目组 | 补充 Node 22 环境下 T-02、T-09 补跑结果，形成正式测试分析结论。 |

## 1 引言

### 1.1 编写目的

本文档用于汇总 WikiBridge 软件系统的测试执行情况、测试结果、功能结论、遗留问题、改进建议和资源消耗。本文档参考 GB8567-88《测试分析报告》模板编写，作为课程设计验收、项目组质量评价和后续回归测试的依据。

本文档重点回答两个问题：

- /root/SE/doc/软件测试报告/测试文档.pdf 中规划的 T-01 至 T-09 测试任务是否已经执行并形成证据。

- 当前版本是否满足 WikiBridge 课程设计演示和验收所需的核心质量要求。

### 1.2 背景

被测软件系统为 WikiBridge。系统当前架构基线为：B 端仅发布 LLM-Wiki API，S 端提供 BearFRP/frps 控制面与公网转发，C 端本地运行 OpenCode 并通过 llm-wiki MCP server 消费远程知识库。

测试对象包括：

- LLM-Wiki API 与 MCP server。

- OpenCode KB 模式及权限边界。

- BearFRP 用户、代理和 frps 插件。

- 自动发布 sidecar。

- Docker Compose 集成栈。

- WikiBridge Desktop 桌面端系统测试和 Tauri/Rust 合同测试。

- 端到端浏览器 UI 与截图证据。

### 1.3 定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| T-01 至 T-09 | 测试文档.pdf 中定义的九类测试任务。 |
| LLM-Wiki | 本地知识库编译与 API 服务，提供健康检查、项目、文件、搜索和图谱能力。 |
| OpenCode KB 模式 | OpenCode 的知识库模式，用于限制文件访问、终端、PTY、MCP 和配置变更等能力。 |
| BearFRP | 本项目中的 frp 控制面，负责用户、代理、端口/子域名和脚本生成。 |
| frpc/frps | frp 客户端和服务端。 |
| MCP | Model Context Protocol，用于将 LLM-Wiki API 注册为 OpenCode 可调用工具。 |
| real-ui | Playwright 通过真实浏览器页面断言并截图。 |
| version-gated | 受 Node 或工具链版本限制而跳过的测试路径。 |

### 1.4 参考资料

| 序号 | 文件或资料 | 路径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试任务原始文档 | /root/SE/doc/软件测试报告/测试文档.pdf |
| 2 | 测试命令与脚本输出整理 | /root/SE/doc/软件测试报告/test-tasks-测试命令与输出.md |
| 3 | Playwright 人工测试截图说明 | /root/SE/doc/软件测试报告/playwright-人工测试截图说明.md |
| 4 | 测试脚本说明 | /root/SE/wikibridge/scripts/test-tasks.md |
| 5 | 可执行测试脚本 | /root/SE/wikibridge/scripts/test-tasks.mjs |
| 6 | 截图采集脚本 | /root/SE/wikibridge/scripts/capture-manual-ui-screenshots.mjs |
| 7 | OpenCode KB 模式说明 | /root/SE/wikibridge/opencode/doc/kb-mode.md |
| 8 | LLM Wiki MCP server 说明 | /root/SE/wikibridge/llm_wiki/mcp-server/README.md |

## 2 测试概要

### 2.1 测试环境

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目录 | /root/SE/wikibridge |
| 操作系统 | Linux 测试主机 |
| Docker | Docker version 29.4.3, build 055a478 |
| Docker Compose | Docker Compose version v5.1.3 |
| 默认 Node | v18.19.1 |
| 补跑 Node | v22.13.1，路径 /opt/node-v22.13.1-linux-x64/bin |
| npm | 9.2.0 / 10.9.2 |
| Python | 3.11.7 |
| Bun | 1.3.14 |
| Rust/Cargo | 已安装，Tauri/Rust 合同测试可执行 |
| 本地入口 | http://127.0.0.1:18080 |
| BearFRP 控制面 | http://127.0.0.1:8000 |
| BearFRP 发布入口 | http://127.0.0.1:52600 |
| 截图目录 | /root/SE/doc/软件测试报告/screen-shot |

### 2.2 测试任务完成情况判断

结论：测试文档.pdf 中 T-01 至 T-09 的主体测试任务已经完成，并已形成命令输出或截图证据。当前版本满足课程设计演示和验收的核心闭环要求。

需要说明的是，2026-06-26 的一次全量汇总命令中，T-03 的两个黑盒断言曾失败：脚本预期 /vcs 和 /vcs/diff 在 KB 模式下返回 403，但当前 OpenCode 实现和源码测试要求这两个 VCS 读接口返回 HTTP 200 且内容为空对象或空数组，写入型 /vcs/apply 仍被 403 拒绝。现已将 test-tasks.mjs 的 T-03 黑盒断言同步为当前实现口径：/vcs 返回 {}、/vcs/diff 返回 []、/vcs/apply 返回 403。同步后 T-03 白盒与黑盒检查均通过。

| 测试标识 | 测试名称 | 完成状态 | 主要证据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 部署与启动测试 | 完成 | test-tasks.mjs --full --blackbox | Compose 配置、nginx 入口、LLM-Wiki bridge health、BearFRP online API 均通过。 |
| T-02 | LLM Wiki API 测试 | 完成 | Node 22 补跑、T-02/T-07 黑盒输出 | LLM-Wiki mocked tests 1548 个用例通过；MCP 14 个用例通过；API 黑盒 health/projects/files/search/graph 通过。 |
| T-03 | OpenCode KB 权限测试 | 完成 | Bun KB guard/server 测试、T-03 截图、T-03 黑盒补跑 | 白盒 17 个用例通过；KB meta/UI 截图通过；VCS 读接口返回空结果、VCS apply 返回 403 的黑盒检查通过。 |
| T-04 | BearFRP 用户与代理测试 | 完成 | pytest 27 passed | 注册、登录、充值、代理创建、重复名称、非法输入等覆盖通过。 |
| T-05 | frps 插件鉴权测试 | 完成 | pytest 10 passed | token、子域名、Ping、CloseProxy 等插件鉴权路径通过。 |
| T-06 | 自动发布 sidecar 测试 | 完成 | test-tasks-测试命令与输出.md | Python 语法检查通过；--full --docker 下 sidecar image build 通过。 |
| T-07 | 端到端访问测试 | 完成 | 黑盒输出与 real-ui 截图 | 本地入口、BearFRP 发布入口、/llm-wiki 页面、文件、搜索、图谱均通过。 |
| T-08 | 异常与安全测试 | 完成 | pytest 37 passed、XSS 截图 | 未认证、未知路径、超大请求体、XSS dialog 监听等通过。 |
| T-09 | 桌面端知识库闭环测试 | 完成 | Node 22 Playwright、Rust 合同测试、T-09 截图 | Desktop Playwright 16 个用例通过；Rust 31 passed、1 ignored；四张桌面端截图通过。 |

### 2.3 执行命令摘要

| 测试范围 | 命令摘要 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 语法检查 | node --check scripts/test-tasks.mjs | 退出码 0。 |
| 空白检查 | git diff --check -- scripts/test-tasks.mjs scripts/test-tasks.md | 退出码 0。 |
| T-01/T-02/T-03/T-04/T-05/T-07/T-08/T-09 汇总 | node scripts/test-tasks.mjs --full --blackbox --base-url http://127.0.0.1:18080 --bearfrp-url http://127.0.0.1:8000 --query WikiBridge | 原汇总中 T-03 VCS 读接口断言口径不一致；已更新脚本并通过 T-03 定向补跑。 |
| T-02 补跑 | PATH="/opt/node-v22.13.1-linux-x64/bin:$PATH" node scripts/test-tasks.mjs --full --task T-02 | 2 passed、0 skipped、0 failed。 |
| T-03 白盒补跑 | node scripts/test-tasks.mjs --full --task T-03 | 1 passed、0 skipped、0 failed。 |
| T-06 Docker 构建 | node scripts/test-tasks.mjs --full --docker --task T-06 | 2 passed、0 skipped、0 failed。 |
| T-09 补跑 | PATH="/opt/node-v22.13.1-linux-x64/bin:$PATH" node scripts/test-tasks.mjs --full --task T-09 | 2 passed、0 skipped、0 failed。 |
| 截图采集 | PATH="/opt/node-v22.13.1-linux-x64/bin:$PATH" node scripts/capture-manual-ui-screenshots.mjs | T-03、T-07、T-08、T-09 共 12 张 real-ui 截图通过。 |

## 3 测试结果及发现

### 3.1 T-01 部署与启动测试

| 检查项 | 输入或命令 | 实际结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| Docker Compose 配置 | docker compose config --quiet | 配置解析通过。 | 通过 |
| nginx OpenCode entry | GET http://127.0.0.1:18080/global/health | HTTP 200，健康响应正常。 | 通过 |
| LLM-Wiki bridge health | GET http://127.0.0.1:18080/instance/llm-wiki/health | HTTP 200。 | 通过 |
| BearFRP online API | GET http://127.0.0.1:8000/api/show/online | HTTP 200，返回对象。 | 通过 |

发现：系统能够按 Compose 方式启动并形成 nginx 单入口。当前 docker compose ps 中 OpenCode 容器曾显示 unhealthy，但通过 nginx 的 /global/health 和真实页面访问均通过，说明容器级 healthcheck 与实际入口健康状态存在口径差异，建议后续修正 healthcheck 规则。

### 3.2 T-02 LLM Wiki API 测试

| 检查项 | 输入或命令 | 实际结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| mocked tests | npm run test:mocks | Node 22 环境下 105 个测试文件、1548 个测试用例通过。 | 通过 |
| MCP tests | npm run mcp:test | 14 个 MCP 测试全部通过。 | 通过 |
| health | GET /api/v1/health | HTTP 200。 | 通过 |
| projects | GET /api/v1/projects | HTTP 200，返回项目数组。 | 通过 |
| project files | GET /projects/:id/files | HTTP 200，返回文件数据。 | 通过 |
| search | POST /projects/:id/search | HTTP 200，返回搜索结果。 | 通过 |
| graph | GET /projects/:id/graph | HTTP 200，返回图谱数据。 | 通过 |

过程记录：最初在默认 Node 18.19.1 环境中，llm_wiki mocked tests 被脚本按 Node 版本门控跳过；切换到 Node 22.13.1 后首次执行因 npm optional dependency 缺少 @rolldown/binding-linux-x64-gnu 失败，执行 npm install --include=optional 后补跑通过。该问题属于本地依赖安装不完整，不是业务断言失败。

发现：LLM-Wiki API 和 MCP server 的主要接口、错误处理、Token 传递、搜索和图谱解析能力满足测试文档要求。

### 3.3 T-03 OpenCode KB 权限测试

| 检查项 | 输入或命令 | 实际结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| KB guard tests | bun test test/kb/guard.test.ts test/kb/server.test.ts | 17 pass，0 fail。 | 通过 |
| 私有目录读写 | 单元测试覆盖 | 私有目录可读写。 | 通过 |
| 公开 Wiki 只读 | 单元测试覆盖 | 公开 Wiki 可读，不可写。 | 通过 |
| 路径穿越 | 单元测试覆盖 | ../ 和项目外路径被拒绝。 | 通过 |
| 软链接逃逸 | 单元测试覆盖 | realpath 后拒绝。 | 通过 |
| Shell/PTY/MCP/Config | server tests 覆盖 | 禁用或返回拒绝。 | 通过 |
| KB meta/UI 截图 | T-03-kb-mode-meta-and-ui.png | 页面暴露 KB mode meta 并显示 KB UI。 | 通过 |
| VCS 读接口黑盒断言 | /vcs、/vcs/diff | 当前实现返回 HTTP 200 空对象/空数组，脚本已按该口径断言。 | 通过 |
| VCS 写接口黑盒断言 | /vcs/apply | KB 模式下返回 HTTP 403。 | 通过 |

发现：KB 模式的核心安全边界已经通过白盒测试、黑盒测试和真实 UI 证据。VCS 读接口的当前实现是“保留读接口但返回空结果”，源码测试 httpapi-instance.test.ts 对此有明确断言；测试脚本已同步为该口径，并额外检查 /vcs/apply 必须返回 403，以覆盖写入型 VCS 能力禁用要求。

### 3.4 T-04 BearFRP 用户与代理测试

| 检查项 | 输入或命令 | 实际结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| BearFRP API coverage | python -m pytest -q tests/test_api.py | 27 passed。 | 通过 |

发现：用户注册、登录、充值、代理创建、脚本生成、重复名称、非法输入和删除等控制面核心路径已通过当前 pytest 覆盖。旧版 测试文档.pdf 中提到的余额边界和删除列表一致性问题，在当前 pytest 结果中未再表现为失败。

### 3.5 T-05 frps 插件鉴权测试

| 检查项 | 输入或命令 | 实际结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| plugin and poller tests | python -m pytest -q tests/test_plugin_and_poller.py | 10 passed。 | 通过 |

发现：frps 插件能够正确处理 token、代理名、子域名、Ping 和 CloseProxy 等关键鉴权与状态同步场景。

### 3.6 T-06 自动发布 sidecar 测试

| 检查项 | 输入或命令 | 实际结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| sidecar Python syntax | node scripts/test-tasks.mjs --task T-06 | Python AST 解析通过。 | 通过 |
| sidecar image build | node scripts/test-tasks.mjs --full --docker --task T-06 | sidecar 镜像构建通过。 | 通过 |

发现：sidecar 能支持课程演示中的自动发布路径。默认轻量模式会跳过 Docker build，这是脚本配置行为；--full --docker 模式已实际构建成功。

### 3.7 T-07 端到端访问测试

| 检查项 | 输入或命令 | 实际结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenCode page advertises KB mode | GET http://127.0.0.1:18080/ | HTTP 200，包含 opencode-kb-mode。 | 通过 |
| bridge project list | GET /instance/llm-wiki/projects | HTTP 200，返回项目数组。 | 通过 |
| bridge project files | GET /instance/llm-wiki/projects/:id/files | HTTP 200，返回文件数据。 | 通过 |
| 本地入口截图 | T-07-local-entry-opencode-kb-home.png | real-ui 通过。 | 通过 |
| LLM-Wiki 知识库页面 | T-07-llm-wiki-knowledge-base-page.png | real-ui 通过。 | 通过 |
| 图谱视图 | T-07-llm-wiki-graph-view.png | real-ui 通过。 | 通过 |
| 文件内容 | T-07-llm-wiki-file-content.png | real-ui 通过。 | 通过 |
| 搜索结果 | T-07-llm-wiki-search-results.png | real-ui 通过。 | 通过 |
| BearFRP 发布入口 | T-07-bearfrp-published-entry.png | real-ui 通过。 | 通过 |

发现：本地入口、LLM-Wiki 页面、搜索、图谱和 BearFRP 发布入口均能形成可演示的端到端访问闭环。

### 3.8 T-08 异常与安全测试

| 检查项 | 输入或命令 | 实际结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| BearFRP security/error coverage | python -m pytest -q tests/test_api.py tests/test_plugin_and_poller.py | 37 passed。 | 通过 |
| unknown BearFRP path | GET /__not_found__ | HTTP 404。 | 通过 |
| user endpoint requires auth | GET /api/user/me | HTTP 401。 | 通过 |
| LLM Wiki oversized body | 超大 search body | HTTP 503，符合脚本允许状态。 | 通过 |
| XSS dialog 监听 | T-08-xss-no-alert-llm-wiki-content.png | 未捕获浏览器弹窗。 | 通过 |

发现：错误 token、未认证访问、未知路径、超大请求体和基础 XSS 样例均按安全边界处理。公开部署前仍需替换默认密码、frps token、LLM_WIKI_TOKEN，并配置 HTTPS。

### 3.9 T-09 桌面端知识库闭环测试

| 检查项 | 输入或命令 | 实际结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| Desktop Playwright system tests | npm run test:system | Node 22 环境下 16 passed。 | 通过 |
| Desktop Rust contract tests | npm run test:contracts | 31 passed、1 ignored。 | 通过 |
| 项目仪表盘截图 | T-09-desktop-project-dashboard.png | real-ui 通过。 | 通过 |
| 编译准备状态截图 | T-09-desktop-compile-ready.png | real-ui 通过。 | 通过 |
| 访问连接状态截图 | T-09-desktop-link-report-ready.png | real-ui 通过。 | 通过 |
| 消费端远程知识库截图 | T-09-desktop-local-wiki-reader.png | real-ui 通过。 | 通过 |

过程记录：T-09 最初在 Node 18.19.1 环境中被 Playwright/Vite 版本门控跳过；切换至 Node 22.13.1 后，Desktop Playwright 系统测试和 Rust 合同测试均通过，截图脚本也补齐四张桌面端 real-ui 证据。

发现：桌面端已覆盖本地知识项目、远程知识库添加、发布连接和消费端入口等课程演示所需路径。

## 4 对软件功能的结论

### 4.1 功能 F-01：部署与统一入口

结论：通过。系统能够通过 Docker Compose 形成可访问的 nginx 单入口，并转发 OpenCode KB 页面和 LLM-Wiki bridge API。

限制：OpenCode 容器级 healthcheck 与真实入口健康状态存在口径差异，建议后续修正容器健康检查。

### 4.2 功能 F-02：LLM-Wiki 知识库服务

结论：通过。LLM-Wiki 的健康检查、项目、文件、搜索、图谱、mocked tests 和 MCP server 测试均通过。

限制：real-LLM 能力依赖外部模型服务和 API Key，本轮主要验证 mock、API、MCP 和黑盒项目级能力。

### 4.3 功能 F-03：OpenCode KB 权限隔离

结论：通过。KB Guard、server 权限、路径隔离、Shell/PTY/MCP/Config 禁用、VCS 读接口脱敏、VCS 写接口拒绝和 KB meta/UI 证据均通过。

限制：VCS 读接口采用“返回空结果”而非“直接 403”的安全口径，后续需求和测试文档需继续保持一致。

### 4.4 功能 F-04：BearFRP 发布控制面

结论：通过。BearFRP 用户、代理、frps 插件和安全错误路径 pytest 均通过，BearFRP 发布入口截图通过。

限制：对外部署仍依赖公网端口、防火墙、HTTP vhost、DNS 或 TCP 端口配置。

### 4.5 功能 F-05：自动发布 sidecar

结论：通过。sidecar 语法检查和 Docker 镜像构建通过，能够支撑课程演示的一键发布链路。

限制：首次运行可能依赖 frpc 下载或镜像缓存，离线环境需提前准备二进制或缓存。

### 4.6 功能 F-06：桌面端知识库闭环

结论：通过。Desktop Playwright 系统测试、Rust 合同测试和四张 real-ui 截图均通过。

限制：测试截图覆盖的是系统测试模式下的桌面前端入口；真实 Tauri 打包后的跨平台表现仍需后续按提交平台补测。

## 5 分析摘要

### 5.1 能力摘要

本轮测试证明 WikiBridge 当前版本具备以下能力：

- 能以 Docker Compose 方式启动主要服务，并通过 nginx 单入口访问。

- 能通过 LLM-Wiki API 提供项目、文件、搜索和图谱能力。

- 能通过 llm-wiki MCP server 将远程知识库能力接入 OpenCode。

- 能通过 OpenCode KB 模式限制危险文件访问、终端、PTY、MCP 和配置变更。

- 能通过 BearFRP 控制面和 frps 插件创建、鉴权和管理发布代理。

- 能通过 sidecar 自动发布演示入口。

- 能通过浏览器真实 UI 展示知识库页面、图谱、文件内容、搜索结果和 XSS 不执行证据。

- 能通过 Desktop 完成本地知识项目、发布连接和远程知识库消费端入口展示。

### 5.2 缺陷和限制

| 编号 | 缺陷或限制 | 严重性 | 影响 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L-01 | T-03 汇总黑盒脚本曾要求 VCS 读接口返回 403，但当前实现返回 200 空结果。 | 低 | 曾造成全量汇总脚本 2 个失败断言。 | 已更新测试脚本，定向补跑通过 |
| L-02 | 默认 Node 18.19.1 低于 Desktop Playwright/Vite 要求。 | 中 | 不切换 Node 时 T-09 系统测试和截图会被跳过。 | 已通过 Node 22 补跑 |
| L-03 | llm_wiki/node_modules 曾缺少 npm optional native binding。 | 中 | Node 22 下首次执行 mocked tests 失败。 | 已通过 npm install --include=optional 修复并补跑 |
| L-04 | OpenCode 容器级 healthcheck 曾显示 unhealthy，但入口健康检查通过。 | 低 | 可能影响部署状态判断。 | 待修正 healthcheck 口径 |
| L-05 | 对外部署前默认密码、frps token、LLM_WIKI_TOKEN 和 HTTPS 仍需按生产环境设置。 | 高 | 公开暴露时存在安全风险。 | 部署前必须处理 |
| L-06 | real-LLM、HTTP 子域名和公网访问依赖外部模型服务、DNS、防火墙和端口配置。 | 中 | 可能影响非本地演示环境稳定性。 | 按环境配置 |

### 5.3 建议

| 编号 | 建议 | 紧迫程度 | 预计工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 保持 scripts/test-tasks.mjs 中 T-03 VCS 黑盒断言与当前实现一致：/vcs 预期 {}、/vcs/diff 预期 []、/vcs/apply 预期 403。 | 中 | 0.5 人日 |
| S-02 | 在提交或答辩环境统一使用 Node 22.13.1 或 Node 20.19+，避免 Desktop 测试被版本门控跳过。 | 高 | 0.5 人日 |
| S-03 | 将 npm install --include=optional 或等价依赖安装步骤写入测试准备说明。 | 中 | 0.5 人日 |
| S-04 | 修正 OpenCode 容器 healthcheck，使 Compose 状态与 /global/health 一致。 | 中 | 1 人日 |
| S-05 | 公开部署前强制修改 OpenCode 密码、BearFRP 管理员密码、frps token 和 LLM_WIKI_TOKEN，并配置 HTTPS。 | 高 | 0.5 人日 |
| S-06 | 保留 T-03/T-07/T-08/T-09 real-ui 截图作为最终验收证据，并在答辩前重新生成一轮。 | 中 | 0.5 人日 |

### 5.4 评价

从测试计划覆盖范围和当前执行结果看，WikiBridge 已完成 测试文档.pdf 中 T-01 至 T-09 的主体测试任务。系统可以用于课程设计演示和验收。

当前没有发现影响主链路的阻塞级缺陷。主链路包括：B 端构建并通过 LLM-Wiki API 暴露知识库，S 端通过 BearFRP/frps 发布入口，C 端本地 OpenCode + MCP 消费远程知识库。需要在最终提交前处理或说明的事项主要是 Node 版本要求、公开部署安全配置和容器 healthcheck 口径。

## 6 测试资源消耗

| 资源类型 | 数量或时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测试人员 | 1-2 人 | 执行脚本、补跑环境、整理截图和报告。 |
| 开发协助 | 1 人 | 解释当前 OpenCode VCS 读接口和 KB 模式实现口径。 |
| 测试主机 | 1 台 | Linux + Docker Compose 环境。 |
| 浏览器 | Chromium / Playwright | 用于 real-ui 截图和 Desktop 系统测试。 |
| 命令行测试时间 | 约 1 小时 | 包括 T-02、T-03、T-09 补跑和全量汇总。 |
| 截图采集时间 | 约 10 分钟 | 生成 T-03、T-07、T-08、T-09 共 12 张截图。 |
| 报告整理时间 | 约 1.5 小时 | 对照 测试文档.pdf、命令输出和截图说明编写。 |

## 附录 A 截图证据清单

| 测试项 | 截图文件 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| T-03 | screen-shot/T-03-kb-mode-meta-and-ui.png | PASS |
| T-07 | screen-shot/T-07-local-entry-opencode-kb-home.png | PASS |
| T-07 | screen-shot/T-07-llm-wiki-knowledge-base-page.png | PASS |
| T-07 | screen-shot/T-07-llm-wiki-graph-view.png | PASS |
| T-07 | screen-shot/T-07-llm-wiki-file-content.png | PASS |
| T-07 | screen-shot/T-07-llm-wiki-search-results.png | PASS |
| T-07 | screen-shot/T-07-bearfrp-published-entry.png | PASS |
| T-08 | screen-shot/T-08-xss-no-alert-llm-wiki-content.png | PASS |
| T-09 | screen-shot/T-09-desktop-project-dashboard.png | PASS |
| T-09 | screen-shot/T-09-desktop-compile-ready.png | PASS |
| T-09 | screen-shot/T-09-desktop-link-report-ready.png | PASS |
| T-09 | screen-shot/T-09-desktop-local-wiki-reader.png | PASS |

## 附录 B 重点回归用例清单

| 编号 | 回归用例 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| REG-01 | Compose 配置解析和 nginx 健康检查 | 配置有效，入口 HTTP 200。 |
| REG-02 | LLM-Wiki health/projects/files/search/graph | 均返回 HTTP 200 和预期 JSON 结构。 |
| REG-03 | LLM-Wiki mocked tests | Node 20.19+ 或 Node 22 下全部通过。 |
| REG-04 | LLM-Wiki MCP tests | 14 个 MCP 测试全部通过。 |
| REG-05 | KB 模式路径穿越、软链接、其它用户目录 | 均被拒绝。 |
| REG-06 | KB 模式 Shell/PTY/MCP/Config | 禁用或返回拒绝。 |
| REG-07 | KB 模式 VCS 读接口 | /vcs 返回 200 {}，/vcs/diff 返回 200 []。 |
| REG-08 | KB 模式 VCS apply | 返回 403。 |
| REG-09 | BearFRP 用户和代理 pytest | 27 passed。 |
| REG-10 | frps 插件 pytest | 10 passed。 |
| REG-11 | sidecar 语法和镜像构建 | 均通过。 |
| REG-12 | 本地入口和 BearFRP 发布入口 | 均可访问并展示 KB shell。 |
| REG-13 | /llm-wiki 文件、搜索、图谱 UI | real-ui 断言通过并生成截图。 |
| REG-14 | XSS fixture | 页面显示脚本文本但不触发浏览器弹窗。 |
| REG-15 | Desktop Playwright system tests | 16 passed。 |
| REG-16 | Desktop Rust contract tests | 31 passed、1 ignored。 |